📚

BIBLIOTECH

Biblioteca Tecnológica

Project Charter — Acta de constitución del proyecto

# 1. Ficha del proyecto

| Nombre del proyecto | BiblioTech – Biblioteca Tecnológica |
| --- | --- |
| Cliente | Dueño de la biblioteca |
| Scrum Master / Director de proyecto | Mateo Saavedra |
| Equipo | Mateo Saavedra (líder), Lucas Cabrera (sub-líder), Máximo Cabrera (programador), Rodrigo Roquero (programador) |
| Fecha de inicio | 20 de julio de 2027 (desde la primera entrevista con el cliente) |
| Duración estimada | 2 meses y 25 días |

# 2. Situación inicial del cliente

Biblioteca dirigida por una familia desde hace años, ubicada en el centro de la ciudad. Cuenta con un sistema de préstamos de libros a los clientes en papel, establecido hace años por la misma familia.

La intendencia obliga a actualizar el sistema de gestión de préstamos, de uno en papel a uno virtual, o de lo contrario dejará de financiar la biblioteca.

# 3. Necesidad planteada por el cliente

La necesidad principal del cliente es contar con un sistema digital, simple e intuitivo, que permita gestionar y controlar los libros, préstamos, reservas y usuarios de la biblioteca, reduciendo los errores y pérdidas de información que pueden producirse con el registro manual.

# 4. Objetivo del proyecto

Desarrollar una página web capaz de administrar el stock de libros, reservas, devoluciones, multas y facturas, con sus usuarios correspondientes: bibliotecarios, clientes y administrador.

Desarrollar una página web que administre a los clientes, bibliotecarios y préstamos de la biblioteca, incluyendo una sección de facturación diaria que muestre cuánto se recaudó.

# 5. Justificación del proyecto

Si no se actualiza el sistema de la biblioteca, la intendencia retirará la financiación y la biblioteca tendrá que cerrar.

# 6. Visión del producto

BiblioTech busca modernizar y facilitar la gestión de la biblioteca mediante un sistema digital simple, intuitivo y accesible, que permita administrar libros, préstamos, reservas y usuarios de forma eficiente.

# 7. Alcance del proyecto

Alcance incluido:

- Inicio de sesión y control de acceso por roles (administrador, bibliotecario, socio).

- Gestión del catálogo de libros, categorías y búsqueda.

- Gestión de ejemplares físicos y sus estados.

- Registro de préstamos, devoluciones y renovaciones.

- Gestión de reservas de libros.

- Gestión de socios y su estado (activo, suspendido, etc.).

- Alta y gestión de bibliotecarios.

- Registro y gestión de multas por atrasos, pérdidas o deterioros.

- Notificaciones internas del sistema hacia los socios.

- Generación de reportes administrativos (préstamos, libros más prestados, atrasos, disponibilidad).

- Historial de actividades de los usuarios.

- Copias de seguridad de la información.

Alcance excluido:

- Integración con pasarelas de pago en línea para el cobro de multas.

- Aplicación móvil nativa (el sistema será web, adaptable a celular).

- Integración con catálogos o redes de otras bibliotecas externas.

# 8. Stakeholders principales

| Rol | Persona | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Sponsor principal | Alfonso Frijolito | Administración de usuarios, bibliotecarios y administradores. |
| Administrador | Máximo Frijolito | Administración de los bibliotecarios activos y/o usuarios. |
| Bibliotecarios | Bibliotecarios / trabajadores | Encargados de gestionar las reservas de libros de los usuarios. |
| Usuario común | Cliente | Reserva un libro deseado para retirarlo por un tiempo determinado. |
| Equipo de desarrollo | Scrum masters + desarrolladores backend / frontend | Diseño y construcción de la solución. |

# 9. Riesgos posibles a futuro

| Riesgo | Posible consecuencia | Solución |
| --- | --- | --- |
| Conflictos en Git | Pérdida o sobrescritura de cambios. | Trabajar con ramas y pull requests antes de unir cambios. |
| Errores en el código | El sistema presenta fallos o deja de funcionar correctamente. | Revisar el código y realizar pruebas antes de integrarlo. |
| Integración entre frontend y backend | Algunas funciones no responden correctamente. | Definir y probar los endpoints desde el inicio. |
| Cambios de último momento | Aumenta el tiempo de desarrollo. | Documentar los cambios y evaluar su impacto antes de implementarlos. |
| Ausencia de un integrante | Retraso en las tareas asignadas. | Distribuir el conocimiento y documentar el avance del proyecto. |
| Errores en la base de datos | Pérdida o inconsistencia de información. | Realizar copias de seguridad y validar los datos. |
| Mala organización del código | Dificulta el mantenimiento y la colaboración. | Seguir una estructura y convenciones de programación comunes. |

# 10. Plazo y metodología

Scrum, con 3 sprints de 1 mes cada uno (2 meses y 25 días aproximadamente). Se realiza una revisión de cada sprint junto a los profesores correspondientes (sprint review) para validar el trabajo realizado.

# 11. Criterios de éxito

El sistema permitirá registrar reservas de libros, préstamos activos y finalizados, gestión de usuarios y bibliotecarios, facturación de lo recaudado, y multas asignadas por motivo de retraso o daño del libro correspondiente. El proyecto se dará por finalizado cuando el cliente apruebe el tercer y último sprint.